Периодическое печатное издание органов местного самоуправления Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

ЗАЛИВИНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 18*   02.03.2020 ГОДА *ИЗДАЁТСЯ С 5 МАЯ 2008 ГОДА БЕСПЛАТНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЛИВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 02.03.2020               д. Заливино                       № 15в

Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2020-2026 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Заливинского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской области, администрация  Заливинского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Заливинского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской области на 2020-2026год"

- Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании "Заливинский Вестник" и разместить на официальном сайте администрации Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области в сети Интернет.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Заливинского сельсовета

Кыштовского района

Новосибирской области                                                  Н.В. Кнышов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Заливинского сельсовета

Кыштовского района

Новосибирской области

от 02.03.2020 г. № 15в

Проект муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Заливинского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области

на 2020-2026 годы»

д. Заливино – 2020 год

- ПАСПОРТ

Проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2020-2026 годы"

| Наименование муниципальной программы | "Формирование современной городской среды на территории Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2020-2025 годы" (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области (далее – администрация муниципального образования) |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения |
| Задачи муниципальной программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения; Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий Заливинского сельсовета |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий; 2) Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Финансирование программы осуществляется в объеме: 7000 тыс. руб., в том числе 2020 год – 1000 тыс. руб.; 2021 год – 1000 тыс. руб.; 2022 год – 1000 тыс. руб.,; 2023 год – 1000 тыс. руб.,; 2024 год – 1000 тыс. руб.,; 2025 год – 1000 тыс. руб., 2026 год – 1000 тыс. руб., Источник финансирования – средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетные источники. Суммы средств, выделяемые из федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области и местных бюджетов, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Достижение следующих показателей до значения индикаторов: - создание среды, комфортной для проживания жителей Заливинского сельсовета; - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - Вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства. -обеспечивших утверждение нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды - 100 %; |

- Раздел 1. Характеристика сферы реализации

- муниципальной программы, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ сферы благоустройства в Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области показал, что в последние годы в населенных пунктах сельсовета не проводилась работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В связи с чем, в вопросах благоустройства Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, на территории сельсовета имеются территории общего пользования (территории памятников, парки, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- реконструкция территории памятника погибшим войнам;

- устройство парковой зоны у СДК д. Заливино;

- устройство пешеходной зоны;

- благоустройство  площади д. Заливино напротив д. № 18 ул. Центральная;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- организация зон активного отдыха (спортивная площадка, детская площадка);

- ремонт и строительство тротуаров;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

- благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

- 1.1.  минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с п. 11 правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169):

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

1.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с п.11 правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169):

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование пешеходных дорожек;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав работ должна быть учтена в соответствии с использованием сметных норм и расценок, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, на которых планируется благоустройство в 2020-2026 годах, рассмотрения и оценки предложений граждан, о включении дворовой территории, расположенной на территории муниципального образования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение общественной территории поселения, на которых планируется благоустройство в 2020-2026 годах, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение общественной территории Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, на которых планируется благоустройство в муниципальную программу;

- инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Заливинского сельсовета, на которых планируется благоустройство в 2020-2026 годах, утверждается в соответствии с Приложением 1 к муниципальной программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением 3 к муниципальной программе.

Адресный перечень территорий общего пользования поселения, на которых планируется благоустройство в 2020-2026 годах, утверждается в соответствии с Приложением 2 к муниципальной программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, а также территорий общего пользования поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

- Раздел 2. Приоритеты реализуемой в сельсовете муниципальной

- Политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки ее реализации

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами  муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение следующих показателей:

- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

- увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве.

Раздел 3. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий поселения, механизм контроля за их расходованием.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие может быть выражена в следующей форме:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

Трудовое участие возможно при осуществлении работ минимального и дополнительного перечня работ при благоустройстве придомовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 года №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской	 Федерации».

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 года №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской	 Федерации». В 2020 - 2026 годах при реализации программы финансовое участие не является обязательным условием к выполнению.

Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в объеме не менее установленного муниципальной программой.

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Условия аккумулирования и расходования средств

В случае финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией сельсовета в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области  для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

Администрация сельсовета обеспечивает учет поступающих средств от заинтересованных лиц денежных средств, опубликование на официальном сайте администрации Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией сельсовета  на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация сельсовета осуществляет  перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за соблюдением условий порядка

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией сельсовета в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация сельсовета обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря того года, в котором осуществляется реализация программы при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Раздел 4. Порядок разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами  и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельсовета

Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельсовета, а также его утверждение в рамках реализации муниципальной программы  (далее – Порядок).

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Порядок разработки дизайн-проектов

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий осуществляется администрацией Заливинского  сельсовета  после утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень дворовых территорий.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом местного самоуправления и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Порядок обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация Заливинского сельсовета уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией Заливинского сельсовета в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий осуществляется с участием представителей администрации, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий указан в Приложении №3.

- Раздел 5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения,  а также дворовых территорий многоквартирных домов», в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования поселения.

Основное мероприятие муниципальной программы направлено на решение основных задач муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий муниципальной программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий муниципальной программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Муниципальная программа рассчитана на 2020 - 2026 годы.

П

ожение №1 кУ

Приложение 1

к муниципальной программе  «Формирование

современной городской среды на территории

Заливинского сельсовета Кыштовского района

Новосибирской области на 2020-2025 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с  муниципальной программой

«Формирование современной городской среды на территории Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

на 2020-2025 годы»

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Центральная, д. 18 |
| 2 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Лесная, д. 18 |
| 3 | Новосибирская область, Кыштовский район, д.Заливино, ул. Центральная, д. 15а |
| 4 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Центральная, д. 2 |
| 5 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Береговая, д. 34 |
| 6 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Лесная, д. 3 |
| 7 | Новосибирская область, Кыштовский район, д.Заливино, ул. Лесная, д. 5 |
| 8 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Лесная, д. 7 |
| 9 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Лесная, д. 6 |
| 10 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Лесная, д. 12 |
| 11 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Лесная , д. 14 |
| 12 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Школьная, д. 4 |
| 13 | Новосибирская область, Кыштовский район, д.Заливино, ул. Школьная, д. 8 |
| 14 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Школльная, д.13 |
| 15 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Школьная, д. 16 |
| 16 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Школьная, д. 21 |
| 17 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Школьная, д. 27 |
| 18 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Центральная, д. 22 |
| 19 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Береговая, д. 24 |
| 20 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Береговая, д. 24 |
| 21 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Садовка, ул. Набережная, д.3 |

области на 2017

Приложение 2

к муниципальной программе  «Формирование

современной городской среды на территории

Заливинского сельсовета Кыштовского района

Новосибирской области на 2020-2026 годы»

Адресный перечень территорий общего пользования, сформированный в соответствии с предложениями по проекту  муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

на 2020-2026 года»

| № п/п | Адрес территорий общего пользования |
| --- | --- |
| 1 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино ул. Береговая, д. 24 (памятник погибшим войнам) |
| 2 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Береговая около памятника погибшим воинам (аллея памяти) |
| 3 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, по ул. Центральная МКОУ Заливинской СОШ (пешеходная зона) |
| 4 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Центральная напротив д. № 13 (центральная площадь ) |
| 5 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Береговая (прилегающая территория у памятника погибшим войнам) |
| 6 | Новосибирская область, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Лесная д. 18 (прилегающая территория у ЦД с. Заливино) |

Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2020-2025 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Уличные фонари:

ФОТО или ЭСКИЗ

- Скамья:

ФОТО или ЭСКИЗ

- Урна:

ФОТО или ЭСКИЗ

Приложение № 4

иципальной программе                «Форми»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Муниципальной программы

| № п/п | Перечень объектов | Мероприятие по благоустройству | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная площадь, НСО, Кыштовсий район, д. Заливино, ул. Центральная д. № 15а территория МКУ Заливинской СОШ | - установка скамеек, урн для мусора; - озеленение территории; -детская площадка. | 2021-2022г. |  |
| 2. | Многоквартирные жилые дома, НСО, Кыштовский район, д. Заливино ул. Центральная, д. № 18 | -установка уличного освещения; - установка скамеек, урн для мусора; - озеленение территории; | 2021-2022г. |  |
| 3 | Многоквартирные жилые дома, НСО, Кыштовский район, д. Заливино, ул. Центральная д. № № 10, 20, 22, 24, 26 | - установка скамеек, урн для мусора; - озеленение территории. | 2022г. |  |
| 4. | Площадь у Заливинского МКУ ЦД с. Заливино, ул. Лесная, д. 18, Кыштовского района НСО | -установка уличного освещения; - установка скамеек, урн для мусора; - детская площадка. | 2023г. |  |
| 5. | У памятника погибшим воинам ул. Береговая д. 24, Кыштовского района НСО | -установка уличного освещения; - установка скамеек, урн для мусора; | 2024г. |  |

____________________________________________________________

Начало формы

Подписано в печать 02.03.2020г. Формат Ах4. Отпечатано на оборудовании администрации Заливинского сельсовета.

Тираж 50 экз. Редакционный совет: Председатель Кнышов Н.В., члены совета Теремязева Л.Н.,Шитикова Е.Ю.

Адрес совета 632296 Новосибирская область Кыштовский район д.Заливино ул.Школьная д.21, тел/факс 39 530