Периодическое печатное издание органов местного самоуправления Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

ЗАЛИВИНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 13*   17.03.2021 ГОДА *ИЗДАЁТСЯ С 5 МАЯ 2008 ГОДА БЕСПЛАТНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЛИВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КЫШТОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2021г.                                                                                         № 10б

В целях безопасного пропуска весеннего паводка 2021год.

администрация Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2021 года (далее План).

- Опубликовать настоящее постановление  в периодическом печатном издании «Заливинский Вестник».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Заливинского сельсовета

Кыштовского района

Новосибирской области                                                               Н.В.Кнышов

Приложение

Постановлением  администрации

Заливинского сельсовета

От 17.03.2021г. № 10б

План

первоочередных мероприятий   по подготовке к пропуску весеннего  паводка 2021 года

Заливинского сельсовета  Кыштовского района          Новосибирской области

План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2021года

| Мероприятия | Объемы и источники Финансирования(тыс.руб.) | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Заседание комиссии по ЧС |  | До 31.03.2021года | Органы местного самоуправления |
| 2 Организовать в плановом порядке выполнение превентивных мероприятий: очистку русел малых рек, ручьев, в том числе от мусора, нанесенного в период прохождения половодья, |  | До 31.03.2021года | Органы местного самоуправления |
| 3 Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления в период весеннего половодья(далее- ПВР), организация приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения |  | До 31.03.2021года | Органы местного самоуправления |
| 4 Провести работу по оптимизации и накоплению резерва плавательных средств, средств спасения, мотопомп |  | До 31.03.2021года | Органы местного самоуправления |
| 5 Произвести расчеты закрепления техники и автотранспорта в период подготовки к паводку и на проведение аварийно-спасательных работ при угрозе возникновения чрезвычайных ситуациях |  | До 29.03.2021года | Органы местного самоуправления |
| 6 Подготовить оперативные группы КЧС для работы в местах угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, |  | До 29.03.2021года | Органы местного самоуправления |
| 7 Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ |  | До 01.04.2021года | Органы местного самоуправления |
| 8 Привести в готовность водооткачивающую технику, помпы, проверить насосы на забор воды |  | До 01.04.2021года | Органы местного самоуправления |
| 9 Провести работы по ликвидации источников возможного загрязнения питьевых водозаборов |  | До 01.04.2021года | Органы местного самоуправления |
| 10 Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения |  | До 01.04.2021года | Органы местного самоуправления |
| 11 Выполнить мероприятия по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения |  | До 01.04.2021года | Органы местного самоуправления |
| 12 Составить перечень искусственных сооружений на дорогах в населенных пунктах, требующих подготовки к пропуску паводковых вод в 2020году |  | До 01.04.2021года | Органы местного самоуправления |
| 13 Проверить состояние мостов, водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов. |  | До 01.04.2021года | Органы местного самоуправления |
| 14 Назначить должностных лиц, ответственных за безопасность представляющих угрозу для населения и территории в период весеннего паводка и организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями |  | До 10.04.2021года | Органы местного самоуправления |
| д. Заливино |  |  |  |
| 15 Провести расчистку от древесно-кустарниковой растительности и мусора водопропускной трубы через р.Калинка д.Заливино |  | До 15.04.2021года | Органы местного самоуправления |

_________________________________________________

Начало формы

Подписано в печать 17.03.2021г. Формат Ах4. Отпечатано на оборудовании администрации Заливинского сельсовета.

Тираж 50 экз. Редакционный совет: Председатель Кнышов Н.В., члены совета Теремязева Л.Н.,Шитикова Е.Ю.

Адрес совета 632296 Новосибирская область Кыштовский район д.Заливино ул.Школьная д.21, тел/факс 39 530